1. Osnovna Rails aplikacija
Početak: 9. ožujka 2026.
U ovoj fazi planiram izraditi osnovnu strukturu aplikacije u Ruby on Railsu. To uključuje početno korisničko sučelje, sustav prijave korisnika te podršku za više korisnika. Također će biti implementirani početni modeli i osnovna struktura podataka, s mogućnošću unosa lokacija i vremenske raspoloživosti.

Planirani završetak: 12. travnja 2026.

2. Pregled literature i povezanih radova
Početak: 9. ožujka 2026.
Ova faza obuhvaća pregled relevantne literature o LLM agentima, sustavima za planiranje putovanja te alatima poput LangGraph-a. Pregled literature odvijat će se paralelno s razvojem osnovne Rails aplikacije, ali je važno da bude dovršen prije same implementacije agenta.

Planirani završetak: 14. travnja 2026.

3. Implementacija LangGraph agenta
Početak: 14. travnja 2026.
U ovoj fazi planiram dizajn i implementaciju agenta za generiranje rasporeda putovanja. Naglasak neće biti samo na jednostavnom pozivanju LLM-a, već na kvaliteti planiranja, mogućnost ponovnog planiranja te generiranje izlaza koji će se koristiti u aplikaciji.

Planirani završetak: 10. svibnja 2026.

4. Integracija agenta i aplikacije te zajednička dorada
Početak: 10. svibnja 2026.
Nakon implementacije agenta slijedi njegova integracija s Rails aplikacijom.U ovoj fazi planiram i iterativne izmjene na temelju povratnih informacija: pohranu strukturiranog plana, interaktivni prikaz rasporeda (pregled, uređivanje i potvrda) te dodatna poboljšanja sučelja i funkcionalnosti.

Planirani završetak: 20. svibnja 2026.

5. Eksperimentalna evaluacija i pisanje diplomskog rada
Početak: 20. svibnja 2026.
Završna faza obuhvaća provođenje eksperimenata i evaluaciju sustava, uz paralelno pisanje rada.

Planirani završetak: 8. lipnja 2026.

Kontrolne točke:

- 21. travnja 2026.

- 26. svibnja 2026.